Приложение к постановлению

Главы Шербакульского муниципального

района Омской области от 09.12.2019 г. № 193-п

(в редакции постановления № 10-п от 14.01.2020 г., № 48-п от 03.03.2020 г.,

№ 65-п от 16.04.2020 г., № 180-п от 19.10.2020 г., № 232-п от 30.12.2020 г.,

№ 33-п от 24.02.2021 г., № 75-п от 26.04.2021 г., № 155-п от 09.08.2021 г.,

№ 172-п от 22.09.2021 г., № 195-п от 23.11.2021 г., № 10-п от 17.01.2022 г.,

№ 61-п от 16.03.2022 г., № 111-п от 27.05.2022 г., № 179-п от 18.10.2022 г.,

№ 237-п от 30.12.2022 г., № 35-п от 13.03.2023 г., № 91-п от 03.07.2023 г.,

№ 132-п от 18.10.2023 г., № 146-п от 07.11.2023 г., № 177-п от 29.12.2023 г.,

№ 33-п от 11.03.2024 г., № 43-п от 01.04.2024 г.)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Развитие транспортной системы Шербакульского муниципального района Омской области»**

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области «Развитие транспортной системы Шербакульского муниципального района Омской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Развитие транспортной системы Шербакульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) |
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы | Администрации Шербакульского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Наименование соисполнителя муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса, газификации и жизнеобеспечения Администрации Шербакульского муниципального района Омской области (далее – Управление ЖКК)  Управление образования Администрации Шербакульского муниципального района Омской области (далее – Управление образования) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности и безопасности участников дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием, находящимся в собственности Шербакульского муниципального района Омской области;  2) обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием»  Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования составляет 91838,5 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:  - в 2020 году – 8975,8 тыс. рублей;  - в 2021 году – 13429,5 тыс. рублей;  - в 2022 году – 14907,4 тыс. рублей  - в 2023 году – 18074,4 тыс. рублей;  - в 2024 году – 18749,8 тыс. рублей;  - в 2025 году – 8551,6 тыс. рублей;  - в 2026 году – 9149,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) удельный вес дорог общего пользования местного значения относящихся к собственности Шербакульского муниципального района, содержащихся в целях поддержания бесперебойного и безопасного движения транспортных средств;  2) удельный вес приобретенных научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;  3) доля образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях по профилактике безопасности жизнедеятельности;  4) число приобретенных карт маршрутных перевозок;  5) доля выплаченной компенсации недополученных доходов по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам;  6) обеспечение населенных пунктов транспортным сообщением.  Ожидаемые [результаты](consultantplus://offline/ref=A4A94622E7AE418A7965E6E3FA6655A06AC9D8A24BFF1345B4FA489C5E26288327A2BEF07307E531DF511CDF70E41C65DD7411032087AE175059EEE6MEBEF) реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Шербакульского муниципального района в сфере

реализации муниципальной программы

Бесперебойное и безопасное транспортное сообщение со всеми населенными пунктами Шербакульского муниципального района Омской области, является основополагающим фактором его социально-экономического развития.

Протяженность автомобильных дорог в целом по району составляет 581 км (с учетом улиц и проездов внутри населенных пунктов). Дорог с твердым покрытием – 317,5 км.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Шербакульского муниципального района Омской области являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение центров поселений с районным центром;

- наличие значительной части грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог по итогам 2018 года составляет 54,3 %;

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств, с заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безопасности перевозок.

Так, большую проблему вызывает автомобильная дорога регионального значения «Шербакуль-Солнцево», общей протяженностью 41,2 км, которая расположена в южном направлении Шербакульского муниципального района Омской области. На сегодняшний день эта дорога находится в аварийном состоянии, вызывает крайнее недовольство жителей южного куста района, затрудняет движение личного и общественного транспорта, негативно влияет на деятельность организаций и хозяйствующих субъектов, препятствует поставке продуктов питания и медикаментов в социальные учреждения. Доставка школьников по этой дороге осложнена. В 2019 году за счет средств областного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту участка данной дороги протяженностью 4,3 км.

За счет средств местного бюджета в 2019 году выполнена разметка дорожного полотна автомобильной дороги «Реконструкция подъезда к а. Койчубай Шербакульского муниципального района Омской области» на сумму 176,9 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» в 3-х населенных пункта Шербакульского муниципального района Омской области (с. Екатеринославка, с. Красноярка, с. Максимовка,) выполнен ремонт дорожного полотна на общей площади 10989 тыс. кв.м., на общую сумму 9399,0 тыс. рублей.

Аварийность на дорогах Шербакульского муниципального района Омской области является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. В последнее время проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

За текущий период 2019 года на территории района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, количество раненых составило 9 человек. Кроме того, произошло 35 ДТП с материальным ущербом. С участием пешеходов зарегистрировано 3 ДТП.

В процессе реализации подпрограммы предусматривается реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера среди детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях, снижающих количество ДТП и количество лиц, погибших в результате ДТП.

На территории Шербакульского муниципального района Омской области транспортное обслуживание населения осуществляется по 14 муниципальным маршрутам, которые обслуживает АО «Омскоблавтотранс». Так, все 38 населенных пунктов района имеют регулярное автобусное сообщение. На обеспечение транспортного обслуживания населения в 2019 году выплачено перевозчику субсидии на сумму 2 млн. 214 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности и безопасности участников дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием, находящимся в собственности Шербакульского муниципального района Омской области;

2) обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 91838,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 52862,9 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 8975,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 3972,8 тыс. рублей);

- 2021 год – 13429,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 6255,9 тыс. рублей);

- 2022 год – 14907,4 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 5983,8 тыс. рублей);

- 2023 год – 18074,4 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 8433,4 тыс. рублей);

- 2024 год – 18749,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 10515,6 тыс. рублей);

- 2025 год – 8551,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 8551,6 тыс. рублей);

- 2026 год – 9149,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 9149,9 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 7. Система управления реализацией муниципальной программы

Общий контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет Администрация. Реализацию отдельных задач, предусмотренных муниципальной программой, осуществляют Управление ЖКК, Управление образования.

Система управления муниципальной программой предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей муниципальной программы корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель муниципальной программы составляет отчет о ходе реализации муниципальной программы, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной программы

8.1. Подпрограмма «Обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием»

муниципальной программы

8.1.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием»

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области | Развитие транспортной системы Шербакульского муниципального района Омской области |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) | Обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием (далее – подпрограмма 1) |
| Наименование соисполнителя муниципальной программы | Управление ЖКК |
| Наименование исполнителя основного мероприятия | Управление ЖКК |
| Наименование исполнителя мероприятия | Управление ЖКК |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием, находящимся в собственности Шербакульского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение содержания и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Шербакульского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий | 1) содержание и ремонт автомобильных дорог Шербакульского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 из всех источников финансирования составляет 40347,4 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:  - в 2020 году – 2731,1 тыс. рублей;  - в 2021 году – 4912,3 тыс. рублей;  - в 2022 году – 5127,2 тыс. рублей  - в 2023 году – 7510,3 тыс. рублей;  - в 2024 году – 8335,3 тыс. рублей;  - в 2025 году – 4994,9 тыс. рублей;  - в 2026 году – 6736,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые [результаты](consultantplus://offline/ref=A4A94622E7AE418A7965E6E3FA6655A06AC9D8A24BFF1345B4FA489C5E26288327A2BEF07307E531DF511CDF70E41C65DD7411032087AE175059EEE6MEBEF) реализации подпрограммы 1 (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе |

8.1.2. Общие положения

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы представлена в разделе 1 муниципальной программы.

8.1.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение населенных пунктов Шербакульского муниципального района Омской области круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием, находящимся в собственности Шербакульского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

1) обеспечение содержания и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Шербакульского муниципального района Омской области.

8.1.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

8.1.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 1.

8.1.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 1.

8.1.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 40347,4 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 40347,4 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 2731,1 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 2731,1 тыс. рублей);

- 2021 год – 4912,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 4912,3 тыс. рублей);

- 2022 год – 5127,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 5127,2 тыс. рублей);

- 2023 год – 7510,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 7510,3 тыс. рублей);

- 2024 год – 8335,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 8335,3 тыс. рублей);

- 2025 год – 4994,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 4994,9 тыс. рублей);

- 2026 год – 6736,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 6736,3 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

8.1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.1.9. Система управления реализацией подпрограммы

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление ЖКК. Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой 1, также осуществляет Управление ЖКК.

Система управления подпрограммы 1 предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму 1 в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 1 корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы 1 составляет отчет о ходе реализации подпрограммы 1, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 1 и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области»

муниципальной программы

8.2.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области»

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области | Развитие транспортной системы Шербакульского муниципального района Омской области |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) | Обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма 2) |
| Наименование соисполнителя муниципальной программы | Управление ЖКК |
| Наименование исполнителя основного мероприятия | Управление ЖКК |
| Наименование исполнителя мероприятия | Управление ЖКК, Управление образования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2026 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | 1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, обучение первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций;  2) создание условий для обеспечения доступности и потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Шербакульского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий | 1) проведение информационно-разъяснительной работы среди населения (в том числе школьников) по вопросам безопасности дорожного движения и первичной защите от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций;  2) обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 из всех источников финансирования составляет 51491,1 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:  - в 2020 году – 6244,6 тыс. рублей;  - в 2021 году – 8517,3 тыс. рублей;  - в 2022 году – 9780,2 тыс. рублей  - в 2023 году – 10564,1 тыс. рублей;  - в 2024 году – 10414,5 тыс. рублей;  - в 2025 году – 3556,7 тыс. рублей;  - в 2026 году – 2413,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые [результаты](consultantplus://offline/ref=A4A94622E7AE418A7965E6E3FA6655A06AC9D8A24BFF1345B4FA489C5E26288327A2BEF07307E531DF511CDF70E41C65DD7411032087AE175059EEE6MEBEF) реализации подпрограммы 2 (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе |

8.2.2. Общие положения

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы представлена в разделе 1 муниципальной программы.

8.2.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории Шербакульского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, обучение первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций;

2) создание условий для обеспечения доступности и потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Шербакульского муниципального района Омской области.

8.2.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

8.2.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 2.

8.2.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 2.

8.2.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 51491,1 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 12515,6 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 6244,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 1241,7 тыс. рублей);

- 2021 год – 8517,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 1343,6 тыс. рублей);

- 2022 год – 9780,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 856,6 тыс. рублей);

- 2023 год – 10564,1 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 923,0 тыс. рублей);

- 2024 год – 10414,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 2180,3 тыс. рублей);

- 2025 год – 3556,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 3556,7 тыс. рублей);

- 2026 год – 2413,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 2413,7 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

8.2.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.2.9. Система управления реализацией подпрограммы

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление ЖКК. Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой 2, осуществляют Управление ЖКК и Управление образования.

Система управления подпрограммы 2 предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму 2 в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 2 корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы 2 составляет отчет о ходе реализации подпрограммы 2, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 2 и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Раздел 9. Структура муниципальной программы по итоговым суммам подпрограмм

Структура муниципальной программы по итоговым суммам подпрограмм представлена в приложение № 2 к муниципальной программе.