ГЛАВА ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» марта 2025 г. № 17- п

р.п. Шербакуль

Об утверждении Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на

чрезвычайные ситуации на территории Шербакульского муниципального района Омской области в паводкоопасный период 2025 года

В целях организации бесперебойного пропуска талых вод, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод, защиты населения и территории Шербакульского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в паводкоопасный период 2025 года, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом Шербакульского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Шербакульского муниципального района Омской области в паводкоопасный период 2025 года (приложение № 1).
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Шербакульского муниципального района Омской области на территории своих поселений утвердить планы работы противопаводковых комиссий на 2025 год.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Шербакульского

муниципального района А.А. Молоканов

Приложение № 1

к постановлению Главы Шербакульского

муниципального района Омской области

от «03» марта 2025 г. № 17-п

П Л А Н

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Шербакульского муниципального района Омской области в паводкоопасный период 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1. | Доведение Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Шербакульского муниципального района Омской области в паводкоопасный период 2025 года до руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав городского и сельских поселений | до 10 марта 2025 года | МКУ «Управление ГОЧС и ПОД Шербакульского муниципального района Омской области» |
| 2. | Проведение совместных заседаний противопаводковой комиссии Шербакульского муниципального района и КЧС и ОПБ Шербакульского муниципального района | В течение паводкового периода | МКУ «Управление ГОЧС и ПОД Шербакульского муниципального района Омской области» |
| 3. | Разработка Комплексного плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Шербакульского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья в 2025 году администрациями городского и сельских поселений | до 10 марта 2025 года | Главы городского и сельских поселений |
| 4. | Заключение соглашений с организациями, предприятиями и учреждениями на подведомственных территориях о взаимодействии и привлечении сил и средств по предотвращению и ликвидации ЧС связанных и прохождением паводка | до 10 марта 2025 года | Главы городского и сельских поселений района  (по согласованию) |
| 5. | Подготовка и доведение информации населению по подготовке к безаварийному проведению паводкового периода | весенний паводкоопасный период | МКУ «Управление ГОЧС и ПОД Шербакульского муниципального района Омской области», главы городского и сельских поселений района (по согласованию) |
| 6. | Обследование населенных пунктов района с целью организации проведения превентивных мер, определения зон возможного подтопления (на основе имеющихся прогнозов, методик и фактических данных). | до 11 марта 2025 года | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района», МКУ «Управление ГОЧС и ПОД Шербакульского муниципального района Омской области»,  , главы городского и сельских поселений района, 66 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области (по согласованию) |
| 7. | Создание оперативных групп органов местного самоуправления, закрепление ответственных должностных лиц организаций, предприятий и учреждений района для оперативного реагирования при ухудшении паводковой обстановки | до 14 марта 2025 года | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, Главы городского и сельских поселений, руководители организаций, предприятий и учреждений района |
| 8. | Предоставление сведений в противопаводковую комиссию, КЧС и ОПБ Шербакульского муниципального района о планируемых работах | до 10 марта 2025 года | Главы городского и сельских поселений |
| 9. | Организация оповещения населения через средства массовой информации о прохождении половодья на территории района | Период весеннего половодья | МКУ «Управление ГОЧС и ПОД Шербакульского муниципального района Омской области», главы городского и сельских поселений |
| 10. | В период подготовки к паводковым мероприятиям обеспечить очистку крыш подведомственных зданий от снега и наледи, в целях недопущения травмирования и гибели людей | февраль-март 2025 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений, района, ООО УК «Жилищник Шербакульский»  (по согласованию) |
| 11. | Проверка состояния кладбищ, свалок к пропуску талых вод на территории района | до конца марта 2025 года | Главы городского и сельских поселений |
| 12. | Проверка готовности объектов сельскохозяйственного назначения к прохождению паводковых вод, предупреждению смыва загрязняющих веществ (ядохимикатов, удобрений), запасов кормов, инертных материалов и др., организация мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из возможных зон подтопления | до 22 марта 2025 года | Управление сельского хозяйства Администрации Шербакульского муниципального района, руководители сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ИП. |
| 13. | Обследование сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, находящихся на территории района | до 28 марта 2025 года | Управление сельского хозяйства Администрации Шербакульского муниципального района, БУОО «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Шербакульскому району  (по согласованию) |
| 14. | Контроль за состоянием водосбросных канав и водопропускных труб в населенных пунктах района | постоянно | Главы городского и сельских поселений района  (по согласованию) |
| 15. | Контроль за вывозом жидких бытовых отходов и состоянием мест накопления жидких бытовых отходов | постоянно | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, ООО УК «Жилищник Шербакульский» (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах традиционного массового лова рыбы в период половодья (паводка), установка предупреждающих знаков (аншлагов) о запрете выхода на лед | период весеннего половодья | Главы городского и сельских поселений района  (по согласованию) |
| 17. | Организация дежурства должностных лиц, органов управления районного звена ТП РСЧС | с началом половодья | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, главы городского и сельских поселений района, руководители организаций, предприятий, организаций района  (по согласованию) |
| 18. | Обеспечение готовности систем оповещения к выполнению задач по предназначению при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов и объектов экономики | постоянно | МКУ «Управление ГОЧС и ПОД Шербакульского муниципального района Омской области», главы городского и сельских поселений района. |
| 19. | Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны подтопления, острыми кишечными инфекциями | до 01 апреля 2025 года | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе (по согласованию) |
| 20. | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводка) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой | период половодья | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе, Шербакульский РЭУ ремонтно- эксплуатационной и абонентской службы «Западная» Таврического группового водопровода АО «Омскоблводопровод» (по согласованию) |
| 21. | Обеспечение в период прохождения половодья (паводка) бесперебойной подачи питьевой воды жителям района | период половодья | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, Шербакульский РЭУ ремонтно - эксплуатационной и абонентской службы «Западная» Таврического группового водопровода АО «Омскоблводопровод»  (по согласованию) |
| 22. | Обеспечение в период прохождения половодья (паводка) бесперебойной подачи электроэнергии жителям района | период половодья | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, филиал ПАО «Россеть Сибирь» - «Омскэнерго» ПО ЗЭС Шербакульский РЭС (по согласованию) |
| 23. | Обеспечение в период прохождения половодья (паводка) бесперебойным снабжением газом жителей района | период половодья | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, Шербакульский газовый участок ОАО «Омскоблгаз», газовый участок № 8 АО «Омскгазстройэксплуатация», ООО «Межоблгаз  (по согласованию) |
| 24. | Обеспечение в период прохождения поводка в течение отопительного сезона 2024 – 2025 годов бесперебойного снабжения тепловой энергией жителей, организации, предприятий и учреждения района | период  половодья | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, ООО «Тепловик», ООО «Екатеринославское ЖКХ»  (по согласованию) |
| 25. | Обеспечение в период прохождения половодья (паводка) проведения противопаводковых мероприятий на подведомственных автомобильных дорогах, расположенных на территории района с целью беспрепятственного пропуска талых вод и недопущению подтопления и затопления населенных пунктов | период  половодья | Управление ЖКК,  газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района, Шербакульский участок БУ «Таврическое ДРСУ» (по согласованию) |
| 26. | Обеспечение в период прохождения паводка контроля за наличием в системе торговли запаса продовольствия, предметов первой необходимости в целях жизнеобеспечения населения района | период половодья | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района  (по согласованию) |
| 27. | Обеспечение медицинского обслуживания населения района в период половодья (паводка) на территории района | период половодья | БУЗОО «Шербакульская ЦРБ»  (по согласованию) |
| 28. | Подготовка и организация в период половодья (паводка) работы оперативной группы ОМВД России по Шербакульскому району для мониторинга и защиты населения, имущества в возможных зонах подтоплений на территории района | период половодья | ОМВД России по Шербакульскому району  (по согласованию) |
| 29. | Организация в период половодья (поводка) проведения профилактических мероприятий с целью недопущения пожаров в населенных пунктах района | период половодья | ТОНД и ПР Азовского и Шербакульского районов  (по согласованию) |
| 30. | Обеспечение участия 66 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской в проведении аварийно-спасательных работ при угрозе и возникновении ЧС, связанных с паводком | период половодья | 66 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской (по согласованию) |
| 31. | Выделение финансовых средств для предупреждения и ликвидации ЧС, выполнения противопаводковых мероприятий, создание аварийного запаса материалов, оборудования, ликвидации разрушительного действия паводковых вод | первое полугодие 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района,  Главы городского и сельских поселений района  (по согласованию) |
| 32. | Контроль целевого использования выделенных финансовых средств района для предупреждения и ликвидации ЧС, на проведение превентивных мероприятий | в течение паводкового периода 2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| 1. | Заместитель Главы,  начальник Управления ЖКК, газификации и жизнеобеспечения Шербакульского муниципального района Омской области |  | О.В. Вильгельм |  |
| 2. | Управляющий делами Администрации Шербакульского муниципального района |  | И.Г. Лысенко |  |
| 3. | Председатель комитета по правовой и кадровой политике Администрации Шербакульского муниципального района |  | Т.Н. Пегушина |  |